Proyecto MIP

Dar seguimioento al proyecto MIP, tomar el control, no perder los objetivos,
enclarecer los requerimientos, controlar el registro de bugs y nuevas funcionalidades

Conforme va creciendo el sistema podemos adquirir herramientas para apoyarnos y facilitar la administracion colaborativa del proyecto.

Cosas por hacer.:
Prorotipo: Esto incluye base de datos, formularios principales y primeras versiones para las graficas a mostrar y como mostrarlas.

Enviar screenshots y breve descripcion de la funcionalidad.

Cotizacion Final.
En base al prototipo y a la retroalimentacion del usuario final. Impooratnte! Enclarecer los requerimientos detallados con el usuario final.

Definir el alcance del sistema. En este punto tener definido el costo final. El usuario entender y aceptar el sistema.

Plan de poliza de mantenimiento del Software.
Mejoras al sistema.

Proponer y cobrar por sitio mobile. Solo mostrar graficas
Asignar a Perla actividades.

Cotizar.

Actividades de Codigo y análisis.

Conf. Trampa 5 hr + 5 hrs = 10 hrs = 7000
Bug al recargar datos dsepues de guardar.
Quitar el Delete.
Eventos 5 hr = 3500
Tabs Dinamicos, obtener la info de acuerdo al Tab de clasificación.
Bug al recargar datos después de guardar.
Bug al desplegar el detalle de los eventos

Graficos: 15 hrs = 10500
Lo de la minuta son 3.
Tab dinamico
Colocar Filtros por ejemplo Fecha, Semana, Clasificacion, etc..
¿Funcionalidad para incorporar Interpretacion del Grafico?

Ejemplos:
1. Grafica General por mes
2. Grafica mostrando en que dispositivos hubo eventos en el mes seleccionado
3. Gráfica mostrando el detalle de la plaga.

Seguridad y Acceso al sistema. 10 hrs = 7000
¿Quien solo lectura y donde?
Establecer Roles
Acceso por Cliente
Definir accesos
Crear modulo de usuarios definiendo niveles de acceso. CRUD
borrado logico

Login al Sistema, Seguridad 5hrs = 3500
Form Login
ingreso por email.
Validar acceso en base al nivel de acceso. Solo mostrar lo que debe ver.
Solo mostrar espaci para el usuario (Cliente) que ingresa.

Crear key de la aplicacion. Para rest services

Segmentar la información por Cliente 8hrs. = 5600
Estructurar la base de datos:
Agregar tabla Cliente
compartir cliente_id en las demas tablas.
Similar a silo_id. Para segmentar la informacion por cliente.
Ejemplo: ubicaciones filtrada por clientes. No mostrar la de otros.

Base Datos, catalogos dinamicos: 8 hrs = 5600
Leer desde las tablas y no desde json, tablas catalogo.
- Ubicaciones
- clasificacion trampa
- localizacion dispositivo
- plaga
- tipo trampa
En seccion de Admin.

Catalogos al sistema base. CRUD 10 hrs
El sistema sobrevive sin necesidad de interfaz de usuario para las tablas mencionadas.
- Ubicaciones
- clasificacion trampa
- plaga
- tipo trampa

Total de horas: 71 – 10 (seccion Admin) = 61

Nota: despues de la tercera minuta, al dia 17 Mayo 2015.